CAREERFIT  ·  OPERATIONS GUIDE

커리어핏 실제 사용 가이드
및 향후 계획

학생 상담 통합 지원 웹 서비스 운영안

상담 담당자와 학생의 실제 이용 흐름부터
정식 운영 전 준비사항, 단계별 도입 로드맵까지

공개 데모 기준 운영안  |  v1.0

2026년 7월 21일

# 문서 구성

이 문서는 다음 순서로 구성되어 있습니다. 필요한 항목부터 바로 확인할 수 있습니다.

- 문서 목적

- 현재 서비스 상태

- 사용자 역할

- 실제 사용 흐름

- 상담 기록 작성 원칙

- 운영 권한 원칙

- 실사용 전 필수 준비사항

- 권장 도입 계획

- 운영 성과 지표 제안

- 즉시 진행할 다음 작업

- 사용자 문의와 장애 대응 기준

중요  현재 공개 사이트는 가상 데이터로 기능을 확인하는 데모입니다. 실제 학생 개인정보와 상담 내용은 입력하지 마세요.

# 1. 문서 목적

이 문서는 커리어핏을 대학 상담 현장에 도입했을 때 상담 담당자, 학생, 시스템 관리자가 어떤 방식으로 사용해야 하는지 설명하고, 현재 데모 버전을 실제 운영 서비스로 발전시키기 위한 단계별 계획을 제시합니다.

커리어핏의 핵심 목적은 상담 담당자가 다음 과정을 하나의 흐름으로 처리하도록 돕는 것입니다.

상담 일정 확인 → 이전 기록 확인 → 상담 진행 → 상담일지 작성 → 후속 조치 등록 → 학생의 다음 행동 확인

비교과 프로그램 추천과 AI 상담일지 초안은 상담을 보조하는 기능입니다. 담당자의 판단과 검토를 대신하지 않습니다.

# 2. 현재 서비스 상태

현재 공개된 커리어핏 웹 서비스는 기능과 사용 흐름을 확인하기 위한 공개 데모 버전입니다.

| 구분 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| 웹 화면 | 상담 담당자·학생 화면 구현 및 Firebase Hosting 배포 완료 |
| 로그인 | 역할 선택 데모 로그인 사용 중 |
| 데이터 | 가상 데이터와 브라우저 localStorage 사용 중 |
| Firebase 인증 | 코드 준비 완료, 운영 환경에서는 아직 비활성화 |
| Firestore | 동기화 코드와 보안 규칙 준비 완료, 운영 데이터는 아직 미연결 |
| AI | 실제 AI가 아닌 규칙 기반 상담일지 초안 생성 |
| 학교 시스템 | 학사·포털·상담 예약·비교과 시스템과 미연동 |

따라서 현재 데모에는 실제 학생 개인정보나 실제 상담 내용을 입력하면 안 됩니다. 브라우저를 바꾸거나 저장 데이터를 삭제하면 데모에서 입력한 내용이 사라질 수 있습니다.

# 3. 사용자 역할

## 상담 담당자

대학일자리플러스센터, 진로·취업 지원 부서, 학생성장지원 부서 등에서 상담을 수행하는 교직원입니다.

주요 업무는 다음과 같습니다.

- 오늘 예정된 상담과 기록이 필요한 상담 확인

- 학생의 이전 상담 기록과 미완료 후속 조치 확인

- 상담 메모와 상담일지 작성

- 학생·담당자의 다음 행동과 완료 기한 등록

- 필요한 경우 비교과 프로그램 안내

- 기한 초과 항목 확인과 후속 관리

## 학생

상담을 받은 재학생입니다. 담당자 화면보다 단순한 마이페이지를 사용합니다.

학생은 다음 정보만 확인하거나 변경할 수 있어야 합니다.

- 다음 상담 일정

- 학생에게 공개된 최근 상담 요약

- 자신에게 배정된 다음 행동과 완료 여부

- 담당자가 추천한 비교과 프로그램

- 다음 상담 전에 준비할 내용

상담 담당자의 내부 메모, 다른 학생 정보, 운영용 평가 내용은 학생에게 노출하지 않습니다.

## 시스템 관리자

운영 단계에서 계정, 권한, 데이터 연결과 장애 대응을 담당합니다. 현재 화면에는 별도의 관리자 페이지가 없으므로 Firebase Console과 운영 절차를 통해 관리해야 합니다.

주요 업무는 다음과 같습니다.

- 사용자 계정 생성·비활성화와 역할 부여

- 상담 담당자와 학생 UID 연결

- 상담 담당자별 학생 배정

- Firestore 보안 규칙과 접근 로그 점검

- 데이터 백업·복구와 보존 기간 관리

- 배포, 장애 공지와 문의 대응

# 4. 실제 사용 흐름

## 4.1 상담 담당자의 하루 업무

### 1단계: 로그인과 오늘 업무 확인

- 학교에서 발급한 계정으로 로그인합니다.

- 대시보드에서 오늘 상담 예정 인원, 기록 작성 필요 건, 미완료·기한 초과 후속 조치를 확인합니다.

- 우선 확인이 필요한 학생이나 후속 조치를 선택합니다.

### 2단계: 상담 준비

- 학생 상세 화면에서 기본 정보와 현재 고민을 확인합니다.

- 최근 상담 요약과 상담 기록 타임라인을 읽습니다.

- 학생과 담당자에게 배정된 미완료 행동을 확인합니다.

- 다음 상담에서 확인할 질문과 필요한 자료를 준비합니다.

### 3단계: 상담 진행과 기록

- 상담 시작 또는 상담 기록 작성을 선택합니다.

- 상담 유형, 목적, 핵심 메모, 안내 내용과 다음 확인 사항을 입력합니다.

- 필요할 때 비교과 프로그램 추천을 열어 적합한 프로그램을 선택합니다.

- AI 상담일지 초안을 생성합니다.

- 초안의 사실관계, 표현, 학생 공개 가능 여부를 담당자가 직접 검토하고 수정합니다.

AI 초안은 자동 저장하지 않습니다. 담당자가 검토를 완료한 경우에만 최종 상담 기록으로 저장합니다.

### 4단계: 후속 조치 등록

- 학생이 해야 할 행동과 담당자가 해야 할 행동을 구분합니다.

- 행동마다 담당자, 완료 기한과 확인할 내용을 입력합니다.

- 지나치게 넓은 행동 대신 완료 여부를 판단할 수 있는 문장으로 작성합니다.

좋은 예시는 포트폴리오 준비보다 7월 30일까지 프로젝트 2개의 본인 기여 내용을 한 문단씩 정리처럼 구체적인 표현입니다.

### 5단계: 상담 후 관리

- 후속 조치 화면에서 기한 초과 항목을 우선 확인합니다.

- 학생의 완료 여부를 확인하고 상태를 변경합니다.

- 다음 상담 전에 이전 기록과 남은 행동을 다시 확인합니다.

## 4.2 학생의 사용 흐름

- 학교 계정으로 로그인합니다.

- 마이페이지에서 다음 상담 일정과 준비할 내용을 확인합니다.

- 상담에서 정한 자신의 다음 행동을 수행합니다.

- 완료한 행동을 완료로 변경합니다.

- 추천 프로그램의 운영 기간과 신청 마감일을 확인합니다.

- 상담 내용이 사실과 다르거나 민감한 정보가 노출된 경우 담당 부서에 수정을 요청합니다.

학생이 완료 상태를 변경해도 상담 기록 원문이나 담당자 내부 메모는 수정할 수 없도록 운영합니다.

## 4.3 시스템 관리자의 초기 설정 흐름

- Firebase Authentication에서 이메일·비밀번호 로그인을 활성화합니다.

- 교직원과 학생 계정을 생성하거나 학교 인증 체계와 연결합니다.

- users/{uid}에 admin, counselor, student 역할을 부여합니다.

- 학생, 상담 기록과 후속 조치 문서에 실제 Auth UID를 연결합니다.

- JDK 21 이상 환경에서 Firestore 보안 규칙을 에뮬레이터로 검증합니다.

- 테스트 프로젝트에서 역할별 접근 권한과 데이터 격리를 확인합니다.

- Firebase 인증 플래그를 먼저 켜고 로그인만 검증합니다.

- 백업을 확보한 뒤 Firestore 동기화 플래그를 켭니다.

- 제한된 사용자로 시범 운영한 후 전체 사용자에게 확대합니다.

# 5. 상담 기록 작성 원칙

## 기록해야 하는 내용

- 상담 목적과 학생이 직접 표현한 핵심 고민

- 담당자가 실제로 안내한 내용

- 합의한 다음 행동, 담당자와 기한

- 다음 상담에서 확인할 사항

- 실제로 안내한 비교과 프로그램

## 기록하지 않아야 하는 내용

- 상담 목적과 무관한 주민등록번호, 계좌정보 등 고유·민감정보

- 확인되지 않은 추측이나 학생에 대한 낙인성 표현

- 제삼자의 불필요한 개인정보

- AI가 생성했지만 담당자가 확인하지 않은 내용

- 학생에게 공개해서는 안 되는 내부 의견을 공개 상담 요약에 작성하는 행위

상담 기록은 사실과 관찰 중심의 중립적인 문장으로 작성하고, 열람·수정 권한과 보존 기간은 대학의 개인정보 처리 기준에 맞춰 별도로 확정해야 합니다.

# 6. 운영 권한 원칙

| 기능 | 관리자 | 상담 담당자 | 학생 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용자·역할 관리 | 가능 | 불가 | 불가 |
| 전체 운영 데이터 조회 | 가능 | 불가 | 불가 |
| 배정된 학생 조회 | 가능 | 가능 | 본인만 가능 |
| 상담 기록 작성·수정 | 가능 | 배정 학생만 가능 | 불가 |
| 학생 공개 상담 요약 조회 | 가능 | 가능 | 본인 기록만 가능 |
| 후속 조치 등록 | 가능 | 배정 학생만 가능 | 불가 |
| 학생 후속 조치 완료 처리 | 가능 | 가능 | 본인에게 배정된 항목만 가능 |
| 비교과 프로그램 관리 | 가능 | 조회·추천 가능 | 추천받은 내용 조회 |

운영 권한은 화면을 숨기는 것만으로 처리하지 않고 Firebase Authentication과 Firestore Security Rules에서 함께 제한해야 합니다.

# 7. 실사용 전 필수 준비사항

## 기술 준비

- 운영용과 개발·테스트용 Firebase 프로젝트 분리

- 이메일 로그인 또는 학교 통합인증 방식 확정

- 역할·UID·담당 학생 배정 데이터 준비

- Firestore 규칙 자동 테스트와 배포 승인 절차 구성

- 백업 주기, 복구 절차와 데이터 보존·파기 정책 수립

- 오류 모니터링, 감사 로그와 관리자 알림 구성

- 정기적인 의존성 보안 점검과 번들 최적화

## 정책 준비

- 개인정보 처리 목적, 수집 항목과 보존 기간 확정

- 상담 기록의 학생 공개 범위와 정정 요청 절차 확정

- 계정 발급·회수 및 인사 이동 시 권한 변경 절차 마련

- AI 기능 사용 지침과 담당자의 최종 검토 책임 명시

- 장애·오입력·권한 오배정 발생 시 신고와 대응 절차 마련

## 사용자 준비

- 상담 담당자용 30분 내외 기본 교육

- 학생용 간단 이용 안내와 개인정보 안내문

- 시범 운영 담당자와 문의 채널 지정

- 기존 상담 데이터 이관 범위와 검수 담당자 지정

# 8. 권장 도입 계획

## 0단계: 공개 데모와 요구사항 확인 — 현재

목표는 화면과 상담 흐름이 실제 업무에 맞는지 확인하는 것입니다.

- 가상 데이터로 상담 담당자·학생 시나리오 시연

- 현장 담당자 인터뷰와 불필요한 입력 항목 정리

- 상담일지 양식, 상태 문구와 권한 요구사항 확정

- 실제 개인정보 입력 금지

완료 기준은 핵심 상담 시나리오를 중단 없이 실행하고, 실무 담당자가 필요한 수정 목록에 합의하는 것입니다.

## 1단계: 운영 기반 구축 — 약 2~4주

목표는 실제 계정과 데이터를 안전하게 저장할 수 있는 최소 기반을 만드는 것입니다.

- Firebase Authentication 활성화

- 사용자 역할과 담당 학생 배정 기능 마련

- Firestore 데이터 구조와 보안 규칙 테스트

- 운영·테스트 환경 분리

- 백업, 감사 로그, 오류 모니터링 구성

- 학생 공개용 내용과 담당자 내부 내용을 데이터 구조에서 분리

완료 기준은 상담 담당자와 학생 테스트 계정이 서로의 데이터에 접근하지 못하는 것을 자동 테스트로 입증하는 것입니다.

## 2단계: 제한된 시범 운영 — 약 4~6주

목표는 한 개 부서 또는 소수 상담 담당자가 실제 업무에서 안정적으로 사용할 수 있는지 확인하는 것입니다.

- 상담 담당자 3~10명과 동의한 학생군으로 제한 운영

- 신규 상담부터 입력하고 기존 데이터 전체 이관은 보류

- 주간 오류·문의·누락 데이터 점검

- 사용 시간이 긴 입력 항목과 반복 동작 개선

- 권한 변경, 퇴직·휴학, 기록 정정과 복구 시나리오 검증

완료 기준은 중대한 권한 사고 없이 운영되고 상담 준비·일지 작성 시간이 의미 있게 감소하는 것입니다.

## 3단계: 정식 운영과 대학 시스템 연동 — 약 1~3개월

목표는 중복 입력을 줄이고 대학의 공식 업무 체계에 연결하는 것입니다.

- 학교 포털 또는 SSO 로그인 연동

- 학적·상담 예약 정보의 최소 항목 연동

- 실제 비교과 프로그램 정보와 신청 링크 연동

- 이메일·문자·앱 알림 정책 검토와 선택적 도입

- 관리자 화면, 계정 일괄 관리와 데이터 이관 도구 추가

- 접근성·보안·개인정보 영향 점검 수행

외부 시스템 연동은 필요한 데이터만 가져오는 최소 수집 원칙을 적용하고, 연동 실패 시 상담 기록 작성 자체가 중단되지 않도록 설계합니다.

## 4단계: AI와 운영 통계 고도화 — 정식 운영 안정화 후

목표는 반복적인 기록 업무를 줄이되 상담 판단의 책임은 담당자에게 유지하는 것입니다.

- 승인된 생성형 AI API를 서버 측에서 연결

- 개인정보 마스킹, 프롬프트·응답 보관 정책과 비용 제한 적용

- AI 결과의 근거 입력 표시와 담당자 수정 이력 저장

- 상담 준비 시간, 후속 조치 완료율과 기한 초과율 통계 제공

- 프로그램 추천 결과에 자격·일정·정보 최신성 검증 추가

AI가 상담 결과, 학생 적합도 또는 프로그램 참여 여부를 자동으로 최종 결정하게 해서는 안 됩니다.

# 9. 운영 성과 지표 제안

시범 운영 전 기준값을 측정한 뒤 다음 지표를 비교하는 것을 권장합니다.

| 영역 | 지표 예시 |
| --- | --- |
| 업무 효율 | 상담 준비 평균 시간, 상담일지 작성 평균 시간 |
| 기록 품질 | 필수 항목 누락률, 상담 후 24시간 이내 기록 완료율 |
| 후속 관리 | 학생 행동 완료율, 기한 초과 후속 조치 비율 |
| 사용자 경험 | 상담 담당자 만족도, 학생의 다음 행동 이해도 |
| 안정성 | 저장 실패율, 월간 장애 시간, 권한 관련 사고 건수 |
| AI 보조 | AI 초안 사용률, 담당자 수정률, 잘못된 내용 신고 건수 |

초기에는 사용자 수나 상담 건수보다 기록 누락 감소, 업무 시간 절감과 권한 사고 방지를 우선 평가합니다.

# 10. 즉시 진행할 다음 작업

- 실제 운영 책임자와 상담일지 필수 항목을 확정합니다.

- 학생 공개 정보와 담당자 전용 정보를 구분합니다.

- 개발·테스트용 Firebase 프로젝트를 별도로 만듭니다.

- JDK 21 환경에서 역할별 Firestore 규칙 테스트를 작성합니다.

- 테스트용 상담 담당자·학생 계정과 UID 연결 데이터를 준비합니다.

- Firebase 인증만 먼저 활성화해 로그인과 권한 분기를 검증합니다.

- 보안·백업 검증 후 Firestore 동기화를 활성화합니다.

- 한 개 부서에서 제한된 시범 운영을 시작합니다.

# 11. 사용자 문의와 장애 대응 기준

- 로그인 불가: 계정 활성 상태와 역할 문서를 확인합니다.

- 학생 정보가 보이지 않음: 담당 상담자 UID 배정 상태를 확인합니다.

- 저장 실패: 네트워크, Firestore 권한과 문서 UID 연결을 확인합니다.

- 잘못된 상담 기록: 임의 삭제보다 정정 이력을 남기는 절차를 우선합니다.

- 다른 학생 정보 노출: 즉시 계정을 비활성화하고 접근 로그와 보안 규칙을 점검합니다.

- 서비스 장애: 별도 비상 기록 양식을 사용하고 복구 후 담당자가 검수해 이관합니다.

개인정보 노출이나 권한 오배정은 일반 기능 오류보다 높은 우선순위로 대응하고, 대학의 개인정보 보호 담당자에게 보고하는 절차를 마련해야 합니다.